2025年度国土绿化专项资金绩效评价报告

为提高林业专项资金使用绩效，漳平市林业局对2025年度国土绿化专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

共下达省级国土绿化资金321.36万元。其中造林绿化318.36万元，林木良种培育3万元，已全部到位。截至2025年12月31日支出0万元。

- 项目绩效目标。

- 总体目标：重点区域林相改善面积350亩，珍贵用材树种造林面积2700亩，油茶发展面积1130亩，森林抚育补助面积2500亩，优良苗木培育数量10万株。

二、绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

通过对2025年国土绿化项目资金进行绩效评价，核实每个项目实施进展、资金使用、制度建设及执行情况取得的成效，同时对每个项目实施情况进行总结，保证了项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导一下步预算编制，申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

- 2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

- 严格执行绩效评价报告的编报要求，相关业务股室对国土绿化项目资金绩效目标完成情况进行自评并提出绩效报告，再对项目绩效目标完成情况进行初核，按照有关规定组织绩效评价，编写项目绩效评价报告。 绩效评价等级一般划分为四档：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。自我评价为90-100分之间。

- 3.绩效评价工作过程。

本单位成立了相应的工作组认真开展各项工作，不定期召开办公会和专项工作会议，研究分析编制项目的有关推进及绩效评价工作。逐项开展核实项目管理、资金使用、资金监管情况，对各项目实施结果进行评价分析，以产出指标、效益指标、满意度指标相结合的评价方法完成指标打分，形成自评结论。国土绿化项目自评总体评分90.0分，绩效等级为优，达成年度绩效评价等级指标。

- 综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

- 见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据上级文件要求完成各项工程建设。

- （二）项目过程情况。

所有项目于2025年1月开始，至年底完成重点区域林相改善面积350亩，珍贵用材树种造林面积2700亩，油茶发展面积3680亩，森林抚育补助面积2500亩，优良苗木培育数量12万株。

- （三）项目产出情况。

成本指标2个，均完成年度目标值、重点区域林相改善新造平均补助2200元/亩，珍贵用材树种造林平均补助550元/亩。

数量指标5个，均完成年度目标值。重点区域林相改善面积350亩，珍贵用材树种造林面积2700亩，油茶发展面积1135亩，森林抚育补助面积2500亩，优良苗木培育数量10万株。

质量指标3个，均完成年度目标值。造林成活率85%，森林抚育质量合格率85%，年度培育的苗木质量80%。

时效指标1个，完成年度目标值。当年度任务完成率90%。

效益指标1个，完成年度目标值。苗木产值（元/亩）13000元/亩。

满意度指标2个，均完成年度目标值。社会公众满意度90%，经营主体满意度90%。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的主要问题：1.有的造林地块当年成活率不足，需第二年春季进行补植。措施 ：加强实施工程队的造林技术跟踪指导及造林后的管理督促。2.财政资金调度困难，资金拨付进度缓慢。措施：要加快资金拨付进度。

漳平市林业局

2026年3月20日