附件1

| 漳平市增发国债2024年高标准农田建设项目(投标下浮资金新建 项目)建设任务和投资计划批复汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目规模(亩) | 新增耕地面积(亩) | 计划总投资(万元) | 财政资金(万元) | 其中工程施工费(万元) | 平均亩投资(元) |
| 合计 |  |  | 621.07 | 621.07 | 576.88 |  |
| 漳平市增发国债赤水镇赤水等5个村2024年高标准农田建设项目(投标下浮资金新建项目) |  |  | 138.02 | 138.02 | 128.20 |  |
| 漳平市增发国债灵地—吾祠乡灵地等5个村2024年高标准农田建设项目(投标下浮资金新建项目) |  |  | 71.61 | 71.61 | 66.51 |  |
| 漳平市增发国债双洋镇百种畲等7个村2024年高标准农田建设项目(投标下浮资金新建项目) |  |  | 148.99 | 148.99 | 138.39 |  |
| 漳平市增发国债溪南—象湖镇溪南等8个村2024年高标准农田建设项目(投标下浮资金新建项目) |  |  | 85.05 | 85.05 | 79.00 |  |
| 漳平市增发国债新桥镇双溪等7个村2024年高标准农田建设项目(投标下浮资金新建项目) |  |  | 177.4 | 177.4 | 164.78 |  |

附件2

| 漳平市增发国债赤水镇赤水等5个村2024年高标准农田 建设项目(投标下浮资金新建项目)建设内容情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 行号 | 任务量 | 投资（万元） |
|  |  |  |  | 投资总额 |
| 栏次 |  |  | 1 | 2 |
| 高标准农田建设项目 | 亩 | 1 |  | 138.02 |
| （一）土地平整 |  | 2 |  |  |
| 1.田块修筑 | 亩 | 3 |  |  |
| 2.耕作层剥离和回填 | 亩 | 4 |  |  |
| 3.细部平整 | 亩 | 5 |  |  |
| （二）土壤改良 |  | 6 |  | 0 |
| 1.沙（黏）质土壤治理 | 亩 | 7 |  |  |
| 2.酸化土壤治理 | 亩 | 8 |  |  |
| 3.盐碱土壤治理 | 亩 | 9 |  |  |
| 4.污染土壤修复 | 亩 | 10 |  |  |
| 5.地力培肥 | 亩 | 11 |  |  |
| （三）灌溉和排水 |  | 12 |  | 1.89 |
| 1.塘堰（坝） | 座 | 13 |  |  |
| 2.小型拦河坝 | 座 | 14 |  |  |
| 3.农用井 | 座 | 15 |  |  |
| 4.小型集雨设施 | 座 | 16 |  |  |
| 5.泵站 | 座 | 17 |  |  |
| 6.疏浚沟渠 | 公里 | 18 |  |  |
| 7.衬砌明渠（沟） | 公里 | 19 |  |  |
| 8.排水暗渠（管） | 公里 | 20 |  |  |
| 9.渠系建筑物 |  | 21 |  |  |
| 其中：水闸 | 个 | 22 |  |  |
| 渡槽 | 个 | 23 |  |  |
| 倒虹吸 | 个 | 24 |  |  |
| 农桥 | 个 | 25 |  |  |
| 涵洞 | 个 | 26 |  |  |
| 跌水 | 个 | 27 |  |  |
| 其它 | 个 | 28 |  |  |
| 10.管灌（高效节水灌溉措施） | 亩 | 29 |  |  |
| 11.喷灌（高效节水灌溉措施） | 亩 | 30 |  |  |
| 12.微灌（高效节水灌溉措施） | 亩 | 31 |  |  |
| 13.其他水利措施 |  | 32 |  | 1.89 |
| （四）田间道路 |  | 33 |  |  |
| 1.机耕路 | 公里 | 34 |  |  |
| 其中：硬化道路 | 公里 | 35 |  |  |
| 2.生产路 | 公里 | 36 |  |  |
| 3.其他田间道路 | 公里 | 37 |  |  |
| （五）农田防护与生态环境保护 |  | 38 |  | 126.31 |
| 1.农田林网工程 | 米 | 39 |  |  |
| 2.岸坡防护工程 | 米 | 40 | 651 | 126.31 |
| 3.沟道治理工程 | 米 | 41 |  |  |
| 4.坡面防护工程 | 米 | 42 |  |  |
| （六）农田输配电 |  | 43 |  |  |
| 1.10kv以下的高压输电线路 | 公里 | 44 |  |  |
| 2.低压输电线路 | 公里 | 45 |  |  |
| 3.变压器 | 台 | 46 |  |  |
| 4.配电箱（屏） | 处 | 47 |  |  |
| （七）科技推广措施 |  | 48 |  |  |
| 1.技术培训 | 人次 | 49 |  |  |
| 2.仪器设备 | 台、件 | 50 |  |  |
| 3.耕地质量监测 | 处 | 51 |  |  |
| （八）其他工作及措施 |  | 52 |  | 9.82 |
| 1.项目管理费 |  | 53 |  |  |
| 2.工程管护费 |  | 54 |  |  |
| 3.其他费用 |  | 55 |  | 9.82 |

附件2-1

| 漳平市增发国债赤水镇赤水等5个村2024年高标准农田 建设项目(投标下浮资金新建项目)预期效益表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 单位 | 行次 | 数值 |
| (一)农业生产条件及生态环境改善 | — | 1 |  |
| 新增耕地面积 | 亩 | 2 |  |
| 其中，新增水田面积 | 亩 | 3 |  |
| 新增耕地平均增加等级 | 级 | 4 |  |
| 新增和改善灌溉达标面积 | 万亩 | 5 |  |
| 新增和改善排水达标面积 | 万亩 | 6 |  |
| 新增节水灌溉面积 | 万亩 | 7 |  |
| 其中：高效节水灌溉面积 | 万亩 | 8 |  |
| 年节约水量 | 万立方米 | 9 |  |
| 灌溉水利用率提高 | 百分比 | 10 |  |
| 增加农田防护面积 | 万亩 | 11 | 0.02 |
| 增加机耕面积 | 万亩 | 12 |  |
| 农业综合机械化提高值 | 百分比 | 13 |  |
| 道路通达率 | 百分比 | 14 |  |
| 蓄水池容量 | 万立方米 | 15 |  |
| (二)年新增主要农产品生产能力 | — | 16 |  |
| 粮食 | 万公斤 | 17 |  |
| 棉花 | 万公斤 | 18 |  |
| 油料 | 万公斤 | 19 |  |
| 糖料 | 万公斤 | 20 |  |
| 其他农产品 | 万公斤 | 21 |  |
| (三)项目区经济效益和社会效益 | — | 22 |  |
| 项目区年直接受益农户数量 | 户 | 23 |  |
| 项目区年直接受益农业人口数 | 人 | 24 |  |
| 项目区直接受益农民年纯收入增加总额 | 万元 | 25 |  |
| 项目区公众满意度 | 百分比 | 26 |  |
| （四）其他效益 | — | 27 |  |
| 扩大良种种植面积 | 万亩 | 28 |  |
| 治理盐碱化土地面积 | 万亩 | 29 |  |
| 治理酸化土地面积 | 万亩 | 30 |  |
| 治理沙化土地面积 | 万亩 | 31 |  |
| 控制水土流失面积 | 万亩 | 32 |  |
| 项目区土地流转面积 | 万亩 | 33 |  |
| 项目区引进新型农业经营主体个数 | 个 | 34 |  |
| 农业龙头企业个数 | 个 | 35 |  |
| 农民合作组织个数 | 个 | 36 |  |
| 家庭农场个数 | 个 | 37 |  |
| 种粮大户个数 | 个 | 38 |  |

附件3

| 漳平市增发国债双洋镇百种畲等7个村2024年高标准农田建设项目(投标下浮资金新建项目)预期效益表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 行号 | 任务量 | 投资（万元） |
|  |  |  |  | 投资总额 |
| 栏次 |  |  | 1 | 2 |
| 高标准农田建设项目 | 亩 | 1 |  | 148.99 |
| （一）土地平整 |  | 2 |  |  |
| 1.田块修筑 | 亩 | 3 |  |  |
| 2.耕作层剥离和回填 | 亩 | 4 |  |  |
| 3.细部平整 | 亩 | 5 |  |  |
| （二）土壤改良 |  | 6 |  | 0 |
| 1.沙（黏）质土壤治理 | 亩 | 7 |  |  |
| 2.酸化土壤治理 | 亩 | 8 |  |  |
| 3.盐碱土壤治理 | 亩 | 9 |  |  |
| 4.污染土壤修复 | 亩 | 10 |  |  |
| 5.地力培肥 | 亩 | 11 |  |  |
| （三）灌溉和排水 |  | 12 |  | 2.04 |
| 1.塘堰（坝） | 座 | 13 |  |  |
| 2.小型拦河坝 | 座 | 14 |  |  |
| 3.农用井 | 座 | 15 |  |  |
| 4.小型集雨设施 | 座 | 16 |  |  |
| 5.泵站 | 座 | 17 |  |  |
| 6.疏浚沟渠 | 公里 | 18 |  |  |
| 7.衬砌明渠（沟） | 公里 | 19 |  |  |
| 8.排水暗渠（管） | 公里 | 20 |  |  |
| 9.渠系建筑物 |  | 21 |  |  |
| 其中：水闸 | 个 | 22 |  |  |
| 渡槽 | 个 | 23 |  |  |
| 倒虹吸 | 个 | 24 |  |  |
| 农桥 | 个 | 25 |  |  |
| 涵洞 | 个 | 26 |  |  |
| 跌水 | 个 | 27 |  |  |
| 其它 | 个 | 28 |  |  |
| 10.管灌（高效节水灌溉措施） | 亩 | 29 |  |  |
| 11.喷灌（高效节水灌溉措施） | 亩 | 30 |  |  |
| 12.微灌（高效节水灌溉措施） | 亩 | 31 |  |  |
| 13.其他水利措施 |  | 32 |  | 2.04 |
| （四）田间道路 |  | 33 |  |  |
| 1.机耕路 | 公里 | 34 |  |  |
| 其中：硬化道路 | 公里 | 35 |  |  |
| 2.生产路 | 公里 | 36 |  |  |
| 3.其他田间道路 | 公里 | 37 |  |  |
| （五）农田防护与生态环境保护 |  | 38 |  | 136.35 |
| 1.农田林网工程 | 米 | 39 |  |  |
| 2.岸坡防护工程 | 米 | 40 | 857 | 136.35 |
| 3.沟道治理工程 | 米 | 41 |  |  |
| 4.坡面防护工程 | 米 | 42 |  |  |
| （六）农田输配电 |  | 43 |  |  |
| 1.10kv以下的高压输电线路 | 公里 | 44 |  |  |
| 2.低压输电线路 | 公里 | 45 |  |  |
| 3.变压器 | 台 | 46 |  |  |
| 4.配电箱（屏） | 处 | 47 |  |  |
| （七）科技推广措施 |  | 48 |  |  |
| 1.技术培训 | 人次 | 49 |  |  |
| 2.仪器设备 | 台、件 | 50 |  |  |
| 3.耕地质量监测 | 处 | 51 |  |  |
| （八）其他工作及措施 |  | 52 |  | 10.6 |
| 1.项目管理费 |  | 53 |  |  |
| 2.工程管护费 |  | 54 |  |  |
| 3.其他费用 |  | 55 |  | 10.6 |

附件3－1

| 漳平市增发国债双洋镇百种畲等7个村2024年高标准农田建设项目(投标下浮资金新建项目)预期效益表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 单位 | 行次 | 数值 |
| (一)农业生产条件及生态环境改善 | — | 1 |  |
| 新增耕地面积 | 亩 | 2 |  |
| 其中，新增水田面积 | 亩 | 3 |  |
| 新增耕地平均增加等级 | 级 | 4 |  |
| 新增和改善灌溉达标面积 | 万亩 | 5 |  |
| 新增和改善排水达标面积 | 万亩 | 6 |  |
| 新增节水灌溉面积 | 万亩 | 7 |  |
| 其中：高效节水灌溉面积 | 万亩 | 8 |  |
| 年节约水量 | 万立方米 | 9 |  |
| 灌溉水利用率提高 | 百分比 | 10 |  |
| 增加农田防护面积 | 万亩 | 11 | 0.015 |
| 增加机耕面积 | 万亩 | 12 |  |
| 农业综合机械化提高值 | 百分比 | 13 |  |
| 道路通达率 | 百分比 | 14 |  |
| 蓄水池容量 | 万立方米 | 15 |  |
| (二)年新增主要农产品生产能力 | — | 16 |  |
| 粮食 | 万公斤 | 17 |  |
| 棉花 | 万公斤 | 18 |  |
| 油料 | 万公斤 | 19 |  |
| 糖料 | 万公斤 | 20 |  |
| 其他农产品 | 万公斤 | 21 |  |
| (三)项目区经济效益和社会效益 | — | 22 |  |
| 项目区年直接受益农户数量 | 户 | 23 |  |
| 项目区年直接受益农业人口数 | 人 | 24 |  |
| 项目区直接受益农民年纯收入增加总额 | 万元 | 25 |  |
| 项目区公众满意度 | 百分比 | 26 |  |
| （四）其他效益 | — | 27 |  |
| 扩大良种种植面积 | 万亩 | 28 |  |
| 治理盐碱化土地面积 | 万亩 | 29 |  |
| 治理酸化土地面积 | 万亩 | 30 |  |
| 治理沙化土地面积 | 万亩 | 31 |  |
| 控制水土流失面积 | 万亩 | 32 |  |
| 项目区土地流转面积 | 万亩 | 33 |  |
| 项目区引进新型农业经营主体个数 | 个 | 34 |  |
| 农业龙头企业个数 | 个 | 35 |  |
| 农民合作组织个数 | 个 | 36 |  |
| 家庭农场个数 | 个 | 37 |  |
| 种粮大户个数 | 个 | 38 |  |

附件4

| 漳平市增发国债新桥镇双溪等7个村2024年高标准农田建设项目(投标下浮资金新建项目)建设内容情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 行号 | 任务量 | 投资（万元） |
|  |  |  |  | 投资总额 |
| 栏次 |  |  | 1 | 2 |
| 高标准农田建设项目 | 亩 | 1 |  | 177.4 |
| （一）土地平整 |  | 2 |  |  |
| 1.田块修筑 | 亩 | 3 |  |  |
| 2.耕作层剥离和回填 | 亩 | 4 |  |  |
| 3.细部平整 | 亩 | 5 |  |  |
| （二）土壤改良 |  | 6 |  |  |
| 1.沙（黏）质土壤治理 | 亩 | 7 |  |  |
| 2.酸化土壤治理 | 亩 | 8 |  |  |
| 3.盐碱土壤治理 | 亩 | 9 |  |  |
| 4.污染土壤修复 | 亩 | 10 |  |  |
| 5.地力培肥 | 亩 | 11 |  |  |
| （三）灌溉和排水 |  | 12 |  |  |
| 1.塘堰（坝） | 座 | 13 |  |  |
| 2.小型拦河坝 | 座 | 14 |  |  |
| 3.农用井 | 座 | 15 |  |  |
| 4.小型集雨设施 | 座 | 16 |  |  |
| 5.泵站 | 座 | 17 |  |  |
| 6.疏浚沟渠 | 公里 | 18 |  |  |
| 7.衬砌明渠（沟） | 公里 | 19 |  |  |
| 8.排水暗渠（管） | 公里 | 20 |  |  |
| 9.渠系建筑物 |  | 21 |  |  |
| 其中：水闸 | 个 | 22 |  |  |
| 渡槽 | 个 | 23 |  |  |
| 倒虹吸 | 个 | 24 |  |  |
| 农桥 | 个 | 25 |  |  |
| 涵洞 | 个 | 26 |  |  |
| 跌水 | 个 | 27 |  |  |
| 其它 | 个 | 28 |  |  |
| 10.管灌（高效节水灌溉措施） | 亩 | 29 |  |  |
| 11.喷灌（高效节水灌溉措施） | 亩 | 30 |  |  |
| 12.微灌（高效节水灌溉措施） | 亩 | 31 |  |  |
| 13.其他水利措施 |  | 32 |  |  |
| （四）田间道路 |  | 33 |  | 58.87 |
| 1.机耕路 | 公里 | 34 | 1.092 | 33.68 |
| 其中：硬化道路 | 公里 | 35 | 1.092 | 59.35 |
| 2.生产路 | 公里 | 36 | 1.083 | 25.19 |
| 3.其他田间道路 | 公里 | 37 |  |  |
| （五）农田防护与生态环境保护 |  | 38 |  | 105.91 |
| 1.农田林网工程 | 米 | 39 |  |  |
| 2.岸坡防护工程 | 米 | 40 | 661 | 105.91 |
| 3.沟道治理工程 | 米 | 41 |  |  |
| 4.坡面防护工程 | 米 | 42 |  |  |
| （六）农田输配电 |  | 43 |  |  |
| 1.10kv以下的高压输电线路 | 公里 | 44 |  |  |
| 2.低压输电线路 | 公里 | 45 |  |  |
| 3.变压器 | 台 | 46 |  |  |
| 4.配电箱（屏） | 处 | 47 |  |  |
| （七）科技推广措施 |  | 48 |  |  |
| 1.技术培训 | 人次 | 49 |  |  |
| 2.仪器设备 | 台、件 | 50 |  |  |
| 3.耕地质量监测 | 处 | 51 |  |  |
| （八）其他工作及措施 |  | 52 |  | 12.62 |
| 1.项目管理费 |  | 53 |  |  |
| 2.工程管护费 |  | 54 |  |  |
| 3.其他费用 |  | 55 |  | 12.62 |

附件4－1

| 漳平市增发国债新桥镇双溪等7个村2024年高标准农田建设项目(投标下浮资金新建项目)预期效益表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 单位 | 行次 | 数值 |
| (一)农业生产条件及生态环境改善 | — | 1 |  |
| 新增耕地面积 | 亩 | 2 |  |
| 其中，新增水田面积 | 亩 | 3 |  |
| 新增耕地平均增加等级 | 级 | 4 |  |
| 新增和改善灌溉达标面积 | 万亩 | 5 |  |
| 新增和改善排水达标面积 | 万亩 | 6 |  |
| 新增节水灌溉面积 | 万亩 | 7 |  |
| 其中：高效节水灌溉面积 | 万亩 | 8 |  |
| 年节约水量 | 万立方米 | 9 |  |
| 灌溉水利用率提高 | 百分比 | 10 |  |
| 增加农田防护面积 | 万亩 | 11 | 0.02 |
| 增加机耕面积 | 万亩 | 12 | 0.015 |
| 农业综合机械化提高值 | 百分比 | 13 |  |
| 道路通达率 | 百分比 | 14 |  |
| 蓄水池容量 | 万立方米 | 15 |  |
| (二)年新增主要农产品生产能力 | — | 16 |  |
| 粮食 | 万公斤 | 17 |  |
| 棉花 | 万公斤 | 18 |  |
| 油料 | 万公斤 | 19 |  |
| 糖料 | 万公斤 | 20 |  |
| 其他农产品 | 万公斤 | 21 |  |
| (三)项目区经济效益和社会效益 | — | 22 |  |
| 项目区年直接受益农户数量 | 户 | 23 |  |
| 项目区年直接受益农业人口数 | 人 | 24 |  |
| 项目区直接受益农民年纯收入增加总额 | 万元 | 25 |  |
| 项目区公众满意度 | 百分比 | 26 |  |
| （四）其他效益 | — | 27 |  |
| 扩大良种种植面积 | 万亩 | 28 |  |
| 治理盐碱化土地面积 | 万亩 | 29 |  |
| 治理酸化土地面积 | 万亩 | 30 |  |
| 治理沙化土地面积 | 万亩 | 31 |  |
| 控制水土流失面积 | 万亩 | 32 |  |
| 项目区土地流转面积 | 万亩 | 33 |  |
| 项目区引进新型农业经营主体个数 | 个 | 34 |  |
| 农业龙头企业个数 | 个 | 35 |  |
| 农民合作组织个数 | 个 | 36 |  |
| 家庭农场个数 | 个 | 37 |  |
| 种粮大户个数 | 个 | 38 |  |

附件5

| 漳平市增发国债溪南—象湖镇溪南等8个村2024年高标准农田建设项目(投标下浮资金新建项目)建设内容情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 行号 | 任务量 | 投资（万元） |
|  |  |  |  | 投资总额 |
| 栏次 |  |  | 1 | 2 |
| 高标准农田建设项目 | 亩 | 1 |  | 85.05 |
| （一）土地平整 |  | 2 |  |  |
| 1.田块修筑 | 亩 | 3 |  |  |
| 2.耕作层剥离和回填 | 亩 | 4 |  |  |
| 3.细部平整 | 亩 | 5 |  |  |
| （二）土壤改良 |  | 6 |  | 0 |
| 1.沙（黏）质土壤治理 | 亩 | 7 |  |  |
| 2.酸化土壤治理 | 亩 | 8 |  |  |
| 3.盐碱土壤治理 | 亩 | 9 |  |  |
| 4.污染土壤修复 | 亩 | 10 |  |  |
| 5.地力培肥 | 亩 | 11 |  |  |
| （三）灌溉和排水 |  | 12 |  | 13.57 |
| 1.塘堰（坝） | 座 | 13 |  |  |
| 2.小型拦河坝 | 座 | 14 |  |  |
| 3.农用井 | 座 | 15 |  |  |
| 4.小型集雨设施 | 座 | 16 |  |  |
| 5.泵站 | 座 | 17 |  |  |
| 6.疏浚沟渠 | 公里 | 18 |  |  |
| 7.衬砌明渠（沟） | 公里 | 19 |  |  |
| 8.排水暗渠（管） | 公里 | 20 |  |  |
| 9.渠系建筑物 |  | 21 |  |  |
| 其中：水闸 | 个 | 22 |  |  |
| 渡槽 | 个 | 23 |  |  |
| 倒虹吸 | 个 | 24 |  |  |

| 农桥 | 个 | 25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涵洞 | 个 | 26 |  |  |
| 跌水 | 个 | 27 |  |  |
| 其它 | 个 | 28 |  |  |
| 10.管灌（高效节水灌溉措施） | 亩 | 29 |  | 13.57 |
| 11.喷灌（高效节水灌溉措施） | 亩 | 30 |  |  |
| 12.微灌（高效节水灌溉措施） | 亩 | 31 |  |  |
| 13.其他水利措施 |  | 32 |  |  |
| （四）田间道路 |  | 33 |  | 47.19 |
| 1.机耕路 | 公里 | 34 | 0.392 | 10.94 |
| 其中：硬化道路 | 公里 | 35 | 0.392 | 10.94 |
| 2.生产路 | 公里 | 36 | 1.512 | 36.25 |
| 3.其他田间道路 | 公里 | 37 |  |  |
| （五）农田防护与生态环境保护 |  | 38 |  | 18.24 |
| 1.农田林网工程 | 米 | 39 |  |  |
| 2.岸坡防护工程 | 米 | 40 | 61 | 18.24 |
| 3.沟道治理工程 | 米 | 41 |  |  |
| 4.坡面防护工程 | 米 | 42 |  |  |
| （六）农田输配电 |  | 43 |  |  |
| 1.10kv以下的高压输电线路 | 公里 | 44 |  |  |
| 2.低压输电线路 | 公里 | 45 |  |  |
| 3.变压器 | 台 | 46 |  |  |
| 4.配电箱（屏） | 处 | 47 |  |  |
| （七）科技推广措施 |  | 48 |  |  |
| 1.技术培训 | 人次 | 49 |  |  |
| 2.仪器设备 | 台、件 | 50 |  |  |
| 3.耕地质量监测 | 处 | 51 |  |  |
| （八）其他工作及措施 |  | 52 |  | 6.05 |
| 1.项目管理费 |  | 53 |  |  |
| 2.工程管护费 |  | 54 |  |  |
| 3.其他费用 |  | 55 |  | 6.05 |

附件5－1

| 漳平市增发国债溪南—象湖镇溪南等8个村2024年高标准农田建设项目(投标下浮资金新建项目)预期效益表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 单位 | 行次 | 数值 |
| (一)农业生产条件及生态环境改善 | — | 1 |  |
| 新增耕地面积 | 亩 | 2 |  |
| 其中，新增水田面积 | 亩 | 3 |  |
| 新增耕地平均增加等级 | 级 | 4 |  |
| 新增和改善灌溉达标面积 | 万亩 | 5 | 0.003 |
| 新增和改善排水达标面积 | 万亩 | 6 |  |
| 新增节水灌溉面积 | 万亩 | 7 |  |
| 其中：高效节水灌溉面积 | 万亩 | 8 |  |
| 年节约水量 | 万立方米 | 9 |  |
| 灌溉水利用率提高 | 百分比 | 10 |  |
| 增加农田防护面积 | 万亩 | 11 | 0.003 |
| 增加机耕面积 | 万亩 | 12 | 0.012 |
| 农业综合机械化提高值 | 百分比 | 13 |  |
| 道路通达率 | 百分比 | 14 |  |
| 蓄水池容量 | 万立方米 | 15 |  |
| (二)年新增主要农产品生产能力 | — | 16 |  |
| 粮食 | 万公斤 | 17 |  |
| 棉花 | 万公斤 | 18 |  |
| 油料 | 万公斤 | 19 |  |
| 糖料 | 万公斤 | 20 |  |
| 其他农产品 | 万公斤 | 21 |  |
| (三)项目区经济效益和社会效益 | — | 22 |  |
| 项目区年直接受益农户数量 | 户 | 23 |  |
| 项目区年直接受益农业人口数 | 人 | 24 |  |
| 项目区直接受益农民年纯收入增加总额 | 万元 | 25 |  |
| 项目区公众满意度 | 百分比 | 26 |  |
| （四）其他效益 | — | 27 |  |
| 扩大良种种植面积 | 万亩 | 28 |  |
| 治理盐碱化土地面积 | 万亩 | 29 |  |
| 治理酸化土地面积 | 万亩 | 30 |  |
| 治理沙化土地面积 | 万亩 | 31 |  |
| 控制水土流失面积 | 万亩 | 32 |  |
| 项目区土地流转面积 | 万亩 | 33 |  |
| 项目区引进新型农业经营主体个数 | 个 | 34 |  |
| 农业龙头企业个数 | 个 | 35 |  |
| 农民合作组织个数 | 个 | 36 |  |
| 家庭农场个数 | 个 | 37 |  |
| 种粮大户个数 | 个 | 38 |  |

附件6

| 漳平市增发国债灵地—吾祠乡灵地等5个村2024年高标准农田建设项目(投标下浮资金新建项目)建设内容情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 行号 | 任务量 | 投资（万元） |
|  |  |  |  | 投资总额 |
| 栏次 |  |  | 1 | 2 |
| 高标准农田建设项目 | 亩 | 1 |  | 71.61 |
| （一）土地平整 |  | 2 |  |  |
| 1.田块修筑 | 亩 | 3 |  |  |
| 2.耕作层剥离和回填 | 亩 | 4 |  |  |
| 3.细部平整 | 亩 | 5 |  |  |
| （二）土壤改良 |  | 6 |  | 0 |
| 1.沙（黏）质土壤治理 | 亩 | 7 |  |  |
| 2.酸化土壤治理 | 亩 | 8 |  |  |
| 3.盐碱土壤治理 | 亩 | 9 |  |  |
| 4.污染土壤修复 | 亩 | 10 |  |  |
| 5.地力培肥 | 亩 | 11 |  |  |
| （三）灌溉和排水 |  | 12 |  | 11.19 |
| 1.塘堰（坝） | 座 | 13 |  |  |
| 2.小型拦河坝 | 座 | 14 |  |  |
| 3.农用井 | 座 | 15 |  |  |
| 4.小型集雨设施 | 座 | 16 |  |  |
| 5.泵站 | 座 | 17 |  |  |
| 6.疏浚沟渠 | 公里 | 18 |  |  |
| 7.衬砌明渠（沟） | 公里 | 19 |  |  |
| 8.排水暗渠（管） | 公里 | 20 |  |  |
| 9.渠系建筑物 |  | 21 |  |  |
| 其中：水闸 | 个 | 22 |  |  |
| 渡槽 | 个 | 23 |  |  |
| 倒虹吸 | 个 | 24 |  |  |
| 农桥 | 个 | 25 |  |  |
| 涵洞 | 个 | 26 |  |  |
| 跌水 | 个 | 27 |  |  |
| 其它 | 个 | 28 |  |  |
| 10.管灌（高效节水灌溉措施） | 亩 | 29 |  | 10.21 |
| 11.喷灌（高效节水灌溉措施） | 亩 | 30 |  |  |
| 12.微灌（高效节水灌溉措施） | 亩 | 31 |  |  |
| 13.其他水利措施 |  | 32 |  | 0.98 |
| （四）田间道路 |  | 33 |  | 15.91 |
| 1.机耕路 | 公里 | 34 | 0.57 | 15.91 |
| 其中：硬化道路 | 公里 | 35 | 0.57 | 15.91 |
| 2.生产路 | 公里 | 36 |  |  |
| 3.其他田间道路 | 公里 | 37 |  |  |
| （五）农田防护与生态环境保护 |  | 38 |  | 39.41 |
| 1.农田林网工程 | 米 | 39 |  |  |
| 2.岸坡防护工程 | 米 | 40 | 225 | 39.41 |
| 3.沟道治理工程 | 米 | 41 |  |  |
| 4.坡面防护工程 | 米 | 42 |  |  |
| （六）农田输配电 |  | 43 |  |  |
| 1.10kv以下的高压输电线路 | 公里 | 44 |  |  |
| 2.低压输电线路 | 公里 | 45 |  |  |
| 3.变压器 | 台 | 46 |  |  |
| 4.配电箱（屏） | 处 | 47 |  |  |
| （七）科技推广措施 |  | 48 |  |  |
| 1.技术培训 | 人次 | 49 |  |  |
| 2.仪器设备 | 台、件 | 50 |  |  |
| 3.耕地质量监测 | 处 | 51 |  |  |
| （八）其他工作及措施 |  | 52 |  | 5.1 |
| 1.项目管理费 |  | 53 |  |  |
| 2.工程管护费 |  | 54 |  |  |
| 3.其他费用 |  | 55 |  | 5.1 |

附件6－1

| 漳平市增发国债灵地—吾祠乡灵地等5个村2024年高标准农田建设项目(投标下浮资金新建项目)预期效益表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 单位 | 行次 | 数值 |
| (一)农业生产条件及生态环境改善 | — | 1 |  |
| 新增耕地面积 | 亩 | 2 |  |
| 其中，新增水田面积 | 亩 | 3 |  |
| 新增耕地平均增加等级 | 级 | 4 |  |
| 新增和改善灌溉达标面积 | 万亩 | 5 | 0.0025 |
| 新增和改善排水达标面积 | 万亩 | 6 |  |
| 新增节水灌溉面积 | 万亩 | 7 |  |
| 其中：高效节水灌溉面积 | 万亩 | 8 |  |
| 年节约水量 | 万立方米 | 9 |  |
| 灌溉水利用率提高 | 百分比 | 10 |  |
| 增加农田防护面积 | 万亩 | 11 | 0.008 |
| 增加机耕面积 | 万亩 | 12 | 0.005 |
| 农业综合机械化提高值 | 百分比 | 13 |  |
| 道路通达率 | 百分比 | 14 |  |
| 蓄水池容量 | 万立方米 | 15 |  |
| (二)年新增主要农产品生产能力 | — | 16 |  |
| 粮食 | 万公斤 | 17 |  |
| 棉花 | 万公斤 | 18 |  |
| 油料 | 万公斤 | 19 |  |
| 糖料 | 万公斤 | 20 |  |
| 其他农产品 | 万公斤 | 21 |  |
| (三)项目区经济效益和社会效益 | — | 22 |  |
| 项目区年直接受益农户数量 | 户 | 23 |  |
| 项目区年直接受益农业人口数 | 人 | 24 |  |
| 项目区直接受益农民年纯收入增加总额 | 万元 | 25 |  |
| 项目区公众满意度 | 百分比 | 26 |  |
| （四）其他效益 | — | 27 |  |
| 扩大良种种植面积 | 万亩 | 28 |  |
| 治理盐碱化土地面积 | 万亩 | 29 |  |
| 治理酸化土地面积 | 万亩 | 30 |  |
| 治理沙化土地面积 | 万亩 | 31 |  |
| 控制水土流失面积 | 万亩 | 32 |  |
| 项目区土地流转面积 | 万亩 | 33 |  |
| 项目区引进新型农业经营主体个数 | 个 | 34 |  |
| 农业龙头企业个数 | 个 | 35 |  |
| 农民合作组织个数 | 个 | 36 |  |
| 家庭农场个数 | 个 | 37 |  |
| 种粮大户个数 | 个 | 38 |  |