附件1

漳平市2025年省级农村人居环境整治提升补助资金分配及任务清单

单位：万元

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 项目名称 | 建设内容 | 建设 起止时间 | 项目 总投资 | 省级补助 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 象湖镇 | 长塔村 | 长塔村环境提升及美化亮化工程 | 在小坂自然村进行村庄道路提升硬化200米，打造美丽节点3处，建设垃圾屋8个，建设太阳能路灯30盏。 | 2025年5-12月 | 80 | 50 |
| 2 |  | 宽田村 | 宽田村道路硬化及节点提升改造工程 | 围绕村庄及早晚稻示范片机耕道路进行硬化，村庄沿线打造美丽乡村小节点、美丽乡村庭院等；建设河道安全护栏2公里；建设太阳能路灯28盏。 | 2025年5-12月 | 80 | 50 |
| 3 |  | 下德安村 | 下德安村道路拓宽修缮与美化亮化工程 | 针对国家级传统古村落进行提升改造，从红旗亭至村部开展道路拓宽，设置避车道若干，修缮破损路面1500平方米，沿线进行美化亮化，打造村庄美丽节点1处，建设太阳能路灯20盏。 | 2025年5-12月 | 70 | 50 |
| 4 | 溪南镇 | 下林村 | 下林村村内道路提升及环境整治项目 | 围绕下林村菌稻轮作示范片道路及村庄沿线进行提升，同时对周边人居环境进行整治，打造2处乡村“五个美丽”美丽乡村庭院、美丽小节点等。 | 2025年5-12月 | 80 | 50 |
| 5 |  | 上坂村 | 上坂村九斗洋片区环境提升工程 | 对九斗洋水毁60米左右生产道路进行修建，同时对九斗洋村道沿线进行美化、绿化，打造2处小节点，5个美丽乡村庭院。 | 2025年5-12月 | 60 | 50 |
| 6 |  | 碧潭村 | 碧潭村人居环境 提升工程 | 对村内原有的垃圾池进行提升改造，建设10个垃圾屋，添置垃圾桶，打造水稻示范片到上碧潭桥头主干道沿线示范线路约1.5公里左右，打造3处小节点、5个美丽乡村庭院。 | 2025年5-12月 | 65 | 50 |
| 7 | 溪南镇 | 溪南村 | 溪南村人居环境提升 改造项目 | 对和坑自然村内约100米的道路进行提升改造，国道235溪南中学路口至东湖村交界沿线绿化美化提升，打造小节点2处。 | 2025年5-12月 | 55 | 50 |
| 8 | 新桥镇 | 易坑村 | 易坑村道路改善 提升项目 | 对易坑桥亭段到新桥龟池段1千米道路实施改造提升，重点开展路基拓宽并实施路面硬化，同步开展沿线环境综合整治1千米，提升美丽村道品质，沿线新增打造2个美丽小节点； | 2025年5-12月 | 80 | 50 |
| 9 |  | 新桥村 | 新桥村人居环境整治 提升项目 | 沿智胜路综合整治新桥中学周边环境。重点实施道路亮化工程，计划安装路灯30盏，同步建设美丽小节点2个，结合沿途美丽乡村公共空间，开展沿线环境整治提升及绿化美化提升。 | 2025年5-12月 | 60 | 50 |
| 10 |  | 坂尾村 | 坂尾村人居环境整治 提升项目 | 实施安仁段主干道沿线4公里环境整治，进行村容村貌微改造精提升，乡村会客厅周边打造5个美丽小节点及环境整治。 | 2025年5-12月 | 80 | 50 |
| 合计 |  | 10个村 |  |  |  | 710 | 500 |

附件2

漳平市2025年度农村人居环境整治

提升资金绩效目标表

| 项目名称 |  |  | 2025年度农村人居环境整治提升资金 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门(单位)名称 |  |  | 漳平市农业农村局 | 部门预算编码 |  | 300045 | 补助区域 | 相关乡镇行政村 |  |
| 资金情况 (万元) |  |  | 资金总额： | 710 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 210 |  |  |  |  |  |
| 总体目标 | 支持补齐必要的人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板，实施村容村貌改造提升，推进和美乡村“五个美丽”建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 指标解释 |  | 项目单位 |  | 区域目标值 |
|  | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 支持相关行政村人居环境建设财政投入 |  | 支持相关行政村人居环境建设省级财政投入 |  | 相关乡镇行政村 |  | ≤50万元 |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 支持人居环境建设行政村数量 |  | 支持人居环境建设行政村数量 |  | 相关乡镇行政村 |  | 10个 |
|  |  | 时效 指标 | 2025年12月底前农村人居环境整治提升项目完成率 |  | 2025年12月底前农村人居环境整治提升项目完成率 |  | 相关乡镇行政村 |  | ≥90% |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 农村人居环境得到提升 |  | 得到补助的村农村人居环境得到提升的比例 |  | 相关乡镇行政村 |  | ≥90% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人居环境补助的项目区农民满意度 |  | 项目区农民满意度 |  | 相关乡镇行政村 |  | ≥90% |

漳平市农业农村局综合股 2025年4月9日印发