附件1

漳平市2025年省级乡村振兴示范创建

补助资金分配方案

根据省、龙岩市相关要求，为充分发挥省级乡村振兴示范创建资金引领带动效应，调动各乡镇推进示范创建工作的积极性、主动性，切实加强资金管理，加快推进项目实施，提高资金使用效益，保证绩效目标如期实现，推动示范创建取得实效。结合我市实际，制定本方案。

一、分配依据

根据《中共福建省委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组关于开展“千村示范引领、万村共富共美”工程走具有福建特色乡村振兴之路的实施意见》（闽委振兴组〔2023〕4号）和《中共福建省委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室 福建省财政厅关于印发<福建省乡村振兴示范创建资金管理办法>的通知》（闽委振兴办〔2024〕4号）等文件精神，制定赤水镇田头村等9个省级乡村振兴示范村创建对象2025年省级乡村振兴示范创建资金分配方案。

二、资金来源

根据《福建省财政厅 中共福建省委农村工作领导小组办公室 福建省农业农村厅关于下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（示范创建）的通知》（闽财农指〔2025〕33号）下达我市资金275万元，《福建省财政厅 中共福建省委农村工作领导小组办公室 福建省农业农村厅关于下达2025年福建省乡村振兴示范创建省级补助资金的通知》（闽财农指〔2025〕34号）下达我市资金2740.11万元，《龙岩市委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室关于做好2025年乡村振兴示范创建有关工作的通知》分配市、县两级配套资金1384.89万元（龙岩市级按10%配套138.49万元，漳平市级应配套1246.4万元），资金合计4400万元。

三、分配对象

9个省级乡村振兴示范村创建对象：赤水镇田头村、和平镇春尾村、永福镇吕坊村、芦芝镇芦芝村、南洋镇北寮村、南洋镇梧溪村、溪南镇东湖村、溪南镇下林村、西园镇基泰村。

四、资金分配

按照《福建省乡村振兴示范创建资金管理办法》关于“在分配年度补助资金时，不搞平均主义，采取项目申报方式，由乡镇组织村级申请，县级统筹县域布局、工作重点……按申报项目在促进村财增收、联农带农、撬动社会资本、发挥社会效益、前期工作深度等因素予以分配资金”“县级根据创建基础、创建成效给予每个示范村创建对象400-1200万元补助，其中原乡村振兴试点村、实绩突出村在本轮示范创建工作中分别给予不超过400万元、800万元补助”“重点用于提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平，其中安排产业项目的资金比例不低于40%”等相关要求，经示范村所在乡镇摸底申报、相关部门联合审查综合评价、市政府专题会研究等程序，形成《漳平市2025年省级乡村振兴示范创建补助资金分配方案》《漳平市2025年省级乡村振兴示范创建项目方案》。

五、管理办法

根据有关规定，专项资金纳入福建省乡村振兴（扶贫惠民）资金在线监管平台进行监管，实行专户管理，专款专用。各相关乡镇要严格按照《福建省乡村振兴示范创建资金管理办法》，加强专项资金管理，不得扩大开支范围，不得截留、挤占、挪作他用，规范资金使用，提高资金使用效益。

六、保障措施

1．加强组织领导。各有关乡镇要高度重视，严格落实“五级书记抓乡村振兴”要求，切实加强对示范创建工作的组织领导，建立项目推进机制，发挥农民主体作用，整合各方面资源力量，紧盯目标任务，倒排序时进度，尽快完善规划设计，办结前期相关手续，加快推进项目建设，推动示范创建工作落地见效。

2．加强协调推进。示范村创建项目列入2025年省委、省政府为民办实事项目，各有关乡镇要将示范创建资金支持的项目录入福建省乡村振兴（扶贫惠民）资金在线监管平台，实行在线监管，按要求及时更新项目进度，加强项目实施情况跟踪调度。对项目进度慢的村，及时协调解决问题，指导督促加快进度，确保全面按时完成各项目标任务。

3．加强公开公示。根据《福建省农业农村厅关于进一步强化项目资金公开工作的通知》（闽农计函〔2024〕93号）要求，乡村振兴示范创建补助资金实行公开公示制度，各有关乡镇要严格落实相关要求，将资金分配方案、示范创建资金所支持的项目和财政资金使用明细等信息及时在乡镇、示范村进行公开公示，全面接受社会和群众监督，提高项目资金使用的透明度和群众参与度。

漳平市2025年省级乡村振兴示范创建

补助资金分配表

| 序号 | 创建资金 补助对象 | 分配资金（万元） |  |  |  | 合计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 省级资金 |  | 龙岩 市级 | 漳平 市级 |  |  |
|  |  | 闽财农指〔2025〕33号 | 闽财农指〔2025〕34号 |  |  |  |  |
| 1 | 赤水镇 田头村 | 275 | 325 | 0 | 200 | 800 |  |
| 2 | 和平镇 春尾村 | 0 | 600 | 0 | 200 | 800 |  |
| 3 | 永福镇 吕坊村 | 0 | 400 | 0 | 150 | 550 |  |
| 4 | 芦芝镇 芦芝村 | 0 | 261.51 | 138.49 | 150 | 550 |  |
| 5 | 南洋镇 北寮村 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |  |
| 6 | 南洋镇 梧溪村 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |  |
| 7 | 溪南镇 东湖村 | 0 | 200 | 0 | 100 | 300 |  |
| 8 | 溪南镇 下林村 | 0 | 200 | 0 | 100 | 300 |  |
| 9 | 西园镇 基泰村 | 0 | 153.6 | 0 | 246.4 | 400 |  |
| 10 | 县级主管部门 |  |  |  | 100 | 100 | 项目管理费 |
| 合计 |  | 275 | 2740.11 | 138.49 | 1246.4 | 4400 |  |

附件2

漳平市2025年省级乡村振兴示范创建项目方案

| 镇、村 | 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设时限 | 总投资（万元） | 项目资金来源（万元） |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 示范创建资金 | 其他资金 |  |
| 赤水镇 田头村 | 1 | 人居环境整治提升项目 | 盘活利用村中闲置用地建设便民生态停车场约300平方米，对村中老旧围墙、破损道路、西溪新村道路两侧环境进行整治提升，更换村主干道约60盏老旧路灯，建设乡村休闲步道项目。推行农村生活垃圾收费制度，建设农村“三资”数字化管理平台。 | 2025 - 2026 | 220 | 200 | 20 | 赤水镇人民政府 |
|  | 2 | 粮食综合服务中心项目 | 建设粮食原料仓300平方米、粮食烘干房300平方米、粮食加工厂房180平方米、粮食成品仓100平方米、罩棚280平方米、办公用房120平方米、农机库棚100平方米。配套建设给排水工程等公共设施，利用粮食综合服务中心屋顶打造光伏发电项目。 | 2025 - 2026 | 500 | 480 | 20 |  |
|  | 3 | 庭院经济示范带项目 | 结合美丽庭院打造，采取“果蔬花卉立体种植”模式，利用家庭闲置场地（老旧烤房、香菇棚等）发展竹制品加工、百香果加工等庭院经济示范带。 | 2025 - 2026 | 50 | 50 | 0 |  |
|  | 4 | “田”美术馆文旅产业 打造 | 在“田”美术馆周边发展“特色民宿+乡村旅游”产业链，建设便民停车场、公共卫生间等配套设施。 | 2025 - 2026 | 80 | 70 | 10 |  |
| 和平镇 春尾村 | 5 | 春尾美丽乡村建设 | 对存量裸房、“空心房”进行整治。实施Y070道路沿线环境综合整治，杨厝段道路拓宽、春尾驿站改造、停车场及瓜果长廊建设等，实施村庄美丽节点提升项目。推行农村生活垃圾收费制度，建设农村“三资”数字化管理平台。 | 2025 - 2025 | 120 | 120 | 0 | 和平镇 人民政府 |
|  | 6 | 和平镇春尾村休闲农业生态园建设项目 | 通过集中流转和运营，将百亩连片农田，打造成集高优农产品示范、生态种养体验、研学教育、农业休闲等功能为一体的城郊休闲农业样板。分区域连片种植各类高优、新奇特品种农作物，打造生态休闲农业与研学体验的农业示范区；开展田园土地平整，建设田间道路、沟渠等配套基础设施；改造部分水塘为稻虾、稻鱼养殖区，增加体验乐趣；利用3亩林地建设农副产品晾晒储存项目，加入农事文化展示、农副产品存储、田园文化会客厅、休闲农业体验等功能。 | 2025 - 2026 | 400 | 400 | 0 |  |
|  | 7 | 春尾智慧农业观光园 | 采取“村集体+家庭农场+农户”的合作模式，对现有12亩蔬菜大棚进行提升，安装水肥一体机、智能监测系统；在300多亩连片柑橘园，建设现代果园农业设施，安装智能喷灌、病虫害监测预警、智能环境监测等多种设施，配套建设3亩农产品分拣储存中心，打造现代智慧农业观光园。 | 2025 - 2026 | 150 | 150 | 0 |  |
|  | 8 | 漳平春尾两岸乡创共富工坊 | 盘活利用闲置资源，对春尾小学进行提升改造，注入文创元素，吸引海峡两岸青年入驻，打造集研学、交流、培训等功能为一体的海峡两岸青创中心。 | 2025 - 2026 | 130 | 130 | 0 |  |
| 永福镇 吕坊村 | 9 | 吕坊村下溪坂 茶花展销基地 | 借鉴“三藤杜鹃”模式，盘活利用村庄25亩闲置地块，划分棚内区和棚外区，棚内区建设15亩标准化大棚，棚外区建设10亩特色造型茶花展销基地。 | 2025 - 2026 | 200 | 190 | 10 | 永福镇 人民政府 |
|  | 10 | 吕坊村现代花卉产业园 | 盘活利用台品二号停车场对面30亩闲置地块，建设15亩标准化大棚，建设10亩的新品种试种、培育基地等配套设施，引进花卉新优品种开展试种培育工作，推动花卉产业提质升级。 | 2025 - 2026 | 200 | 180 | 20 |  |
|  | 11 | 吕坊村五个美丽节点提升项目 | 对目之所及的裸房、危损空心房、花圃乱搭盖等进行综合整治。对黄徐、邓家坊等自然村村口以及重要交通路口实施5个以上“五个美丽”节点；增设3-5个垃圾屋，改造提升吕坊村闲置广场，增设文化展示栏，建成综合性文化广场。推行农村生活垃圾收费制度，建设农村“三资”数字化管理平台。 | 2025 - 2026 | 200 | 180 | 20 |  |
| 芦芝镇 芦芝村 | 12 | 芦芝村风貌整治与宜居家园打造 项目 | 1.风貌整治：沿街居民区裸房立面改造5000平方米，实现风貌统一。 2.滨江公园改造：对现有滨江文体公园进行提升改造，建设小型文化广场。 3.美丽庭院示范，选取3户具有代表性的庭院作为示范点，进行精品化改造提升，实现“一院一景”，为全村庭院美化提供样板。 4.推行农村生活垃圾收费制度，建设农村“三资”数字化管理平台。 | 2025 - 2026 | 100 | 100 | 0 | 芦芝镇 人民政府 |
|  | 13 | 芦芝村“花果山·共富园”生态休闲农业项目 | 1.“共富果园”桂花柚优种育苗示范基地，面积10亩； 2.“甜蜜柚惑”桂花柚主题农旅休闲基地，面积60亩； 3.“四季果香”示范果园项目，对“老蒜农场”桂花柚、蓝莓、鹰嘴桃等示范果园提升改造； 4.“花果漫山”产业路提升改造项目，总长4.1公里； 5.“柚见花开”特色农产品电商直播基地，占地120平方米； 6.“福柚一生”国家地理标志产品芦芝桂花柚展示中心，占地100平方米。 | 2025 - 2026 | 400 | 350 | 50 |  |
|  | 14 | “成功之路—乡村振兴实践馆” 项目 | 乡村振兴实践馆项目建设，占地约210平方米；实施成功之路步道500米，体现芦芝乡村振兴的“蝶变之路”。 | 2025 - 2025 | 100 | 100 | 0 |  |
| 南洋镇 北寮村 | 15 | 茶器美学工坊及配套设施建设项目 | 盘活利用北寮村闲置茶博馆，打造集茶具定制、瓷器研学、瓷器销售等为一体的茶器美学工坊，并对工坊周边道路进行提升，实施美丽节点建设等。 | 2025 - 2025 | 150 | 150 | 0 | 南洋镇 人民政府 |
|  | 16 | 北寮村田园综合体建设项目 | 利用村内闲置土地及现有耕地资源，打造集农业生产、观光、研学等为一体的田园综合体项目：1.利用标准化茶厂前约9亩闲置土地，种植观赏荷花，并建设引水渠、灌溉水渠、田间道路等配套附属设施；2.完善北寮村中心位置约50亩耕地配套附属设施，修复引水渠、灌溉渠及田间道路，增设导视和主题小品；3.利用“一日茶言”园区内闲置土地，打造约1亩“七彩茶园”；4.推行农村生活垃圾收费制度，建设农村“三资”数字化管理平台。 | 2025 - 2025 | 150 | 150 | 0 |  |
| 南洋镇 梧溪村 | 17 | 水仙茶共富会客厅项目 | 盘活梧溪村内现有闲置小学，一层打造水仙茶博物馆+“三杯茶”乡村振兴展厅，二层建设水仙茶研学体验工坊，三层打造茶乡文化会客厅。 | 2025 - 2025 | 240 | 240 | 0 | 南洋镇 人民政府 |
|  | 18 | 标准化茶厂附属设施 建设 | 盘活利用梧溪村现有标准化茶厂，实施厂区路面硬化、增加导视和主题小品，打造集水仙茶标准化生产+研学体验的水仙茶观光工厂。推行农村生活垃圾收费制度，建设农村“三资”数字化管理平台。 | 2025 - 2025 | 60 | 60 | 0 |  |
| 溪南镇 东湖村 | 19 | 东湖村写生基地提升 项目 | 完善东湖写生基地业态项目，丰富写生素材与元素，种植柿子树、玉兰花等多季节绿植，布置干辣椒、干玉米、干杉木枝等具有本地农村特色的元素；增设特色农副产业交易窗口和画家画作展示交易区；串联写生基地、东湖米粉古作坊及旅游景区等资源，打造集艺术创作、非遗传承、旅游体验于一体的乡村文化会客厅。 | 2025 - 2026 | 50 | 50 | 0 | 溪南镇 人民政府 |
|  | 20 | 东湖村“菌稻轮作”示范标准化大棚 建设 | 新建50亩左右“菌稻轮作”标准化大棚，以转租给食用菌种植户的形式，增加村财收入，进一步改善村容村貌，提升机械化生产水平。 | 2025 - 2026 | 200 | 180 | 20 |  |
|  | 21 | 东湖村“五个美丽”建设 项目 | 对东湖村口至后垄头约2公里长的路边水沟进行改造提升，对福满堂（七家厝）周边开展农村人居环境整治，增设太阳能路灯，打造美丽庭院、美丽乡村小节点及微景观。推行农村生活垃圾收费制度，建设农村“三资”数字化管理平台。 | 2025 - 2026 | 70 | 70 | 0 |  |
| 溪南镇 下林村 | 22 | 下林村“菌稻轮作”示范标准化大棚（四期）建设 | 新建50亩左右“菌稻轮作”标准化大棚，与下林村前三期大棚建设形成连片效应；与农业机械站合作研究采购废弃菌棒回收处置机械，对废弃菌棒集中收集处置。 | 2025 - 2026 | 250 | 230 | 20 | 溪南镇 人民政府 |
|  | 23 | 下林村“菌稻轮作”培训中心建设项目 | 利用乡村文化会客厅“1+N”建设项目契机，盘活闲置资源，对下林小学旧址教学楼进行分区改造：一楼建“菌稻轮作”会客厅，增设农耕文化交流体验点；二楼设培训中心，联合市委党校、市农业农村局打造实训基地，强化产业与文化联动。 | 2025 - 2026 | 20 | 20 | 0 |  |
|  | 24 | 下林村农村人居环境补短板项目 | 对村庄沿线环境进行整治提升，打造下林小学→桥头“菌稻轮作”示范点→南洲书院→牛角分基地示范线。推行农村生活垃圾收费制度，建设农村“三资”数字化管理平台。 | 2025 - 2026 | 50 | 50 | 0 |  |
| 西园镇 基泰村 | 25 | 人居环境提升工程项目 | 对村内主要节点提升改造、设计红糖主题路标、摄影打卡点，升级卫生设施，进一步美化村庄环境。推行农村生活垃圾收费制度，建设农村“三资”数字化管理平台。 | 2025 - 2025 | 50 | 50 | 0 | 西园镇 人民政府 |
|  | 26 | 红糖高附加值衍生品加工中心 | 开发红糖姜茶速溶粉、红糖麻花等即食型产品；在现有红糖厂房内划设非遗体验区，游客参与体验古法熬糖、定制红糖文创（生肖糖画、祝福语糖块）等。 | 2025 - 2025 | 160 | 160 | 0 |  |
|  | 27 | 红赤土新村基础设施建设项目 | 实施道路硬化200米、挡墙栏杆400米、排水沟1000米，实施新村绿化美化提升1000平方米。 | 2025 - 2025 | 190 | 190 | 0 |  |