漳平市住建系统安全生产隐患排查

治理专项行动实施方案

为切实抓好2019年安全生产工作，根据漳平市人民政府安全生产委员会《漳平市安全生产隐患排查治理专项行动实施方案的通知》（漳安委〔2019〕1号）、《龙岩市住房和城乡建设局关于印发全市住建系统安全生产隐患排查治理专项行动实施方案的通知》（龙建综〔2019〕7号）要求，市住建局决定2019年在全市住建系统内组织开展安全生产隐患排查治理专项行动（以下简称“隐患排查治理专项行动”）。现制定实施方案如下：

一、总体要求

认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示精神，按照中央、省委、龙岩市委、漳平市委和龙岩市住建局关于安全生产的决策部署，把人民生命财产安全摆到最重要的位置，强化红线意识和底线思维，时刻绷紧安全生产这根弦，严格落实安全监管责任，压实企业主体责任，以问题为导向，通过常态化开展隐患排查治理专项行动，摸清安全风险和事故隐患，集中排查治理安全生产隐患问题，督促指导市属企业和在建工程责任主体深入开展自查自纠，着力防范行业系统性风险，严肃通报和追责问责，切实堵塞安全管理漏洞，提升整体安全水平，确保全市建筑施工安全生产形势持续稳定向好，为我市高质量发展落实赶超、建设富强精美幸福新漳平提供坚实的安全生产保障。

二、工作任务

（一）强化企业主体责任。督促指导市属企业和在建工程责任主体全面开展自查自纠，对照相关法律法规、规程规范和技术标准要求，重点从企业安全生产组织体系、安全规章制度、安全责任落实、现场安全管理、安全风险管控、应急管理等方面，以及工艺系统、安全设施设备、技术装备、作业环境、防控手段等方面查找薄弱环节，深入开展隐患排查治理。进一步健全完善隐患排查治理制度，落实检查责任，做到“谁检查、谁签字、谁负责”，形成书面检查记录留档备查。对排查出的安全风险和事故隐患，要建立问题清单、责任清单、销号清单，找准问题和短板，定准对策措施，倒排时间表，做到“闭环”管理，及时治理纠正违法违规行为、消除事故隐患，做到底数清、情况明、责任到位、化解管控到位。

（二）强化安全生产隐患风险排查治理

1．建筑施工。重点要落实建设单位质量安全首要责任通报机制和施工单位质量安全内控体系核查机制，抓好项目安全生产关键责任人到岗履职，督促企业加强员工安全教育培训和安全技术交底，建立健全危大工程安全管控体系。落实住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》和省厅《关于加强建筑施工主要重大危险源安全管控的通知》等文件要求，加强建筑起重机械、模板工程及支撑体系、外脚手架、基坑支护、地下暗挖工程等危大工程安全隐患排查治理。深化建筑起重机械安全专项治理，督促企业落实对设备的维保和日常检查的责任。加强施工现场用电和消防安全检查，及时消除火灾安全隐患。

2．城镇燃气。重点检查管道燃气场站内及市政道路、小区的燃气管道占压、圈围、埋深不足、安全净距不足等隐患点排查整治情况；企业建立、健全管道巡查制度，配备专人进行日常巡查，对燃气设施保护范围内的施工活动制定燃气设施保护方案并采取相应的安全保护措施情况；燃气设施定期检验、维护和安全状况。推进瓶装液化气购销实名制和视频监控升级改造，落实生产场站安全距离，加强安全设施、消防设施检查，查处非法储存、倒灌、分装、销售瓶装液化石油气等行为。加强燃气汽车加气站平面布局、安全距离和消防安全、管道设备防静电、防雷和安全措施落实情况检查。推进餐饮场所使用燃气安全软管，规范气瓶存放、使用。

3．城市供水。重点检查自来水厂实行全封闭管理，加强配电室、氯库安全管理，落实安保措施及生产过程质量控制，建立氯气等消毒药剂药品储存、使用双锁双账制度，严格制毒试剂、剧毒试剂、放射源的保管、领用和处置。加强高位水箱等二次供水设施加锁、加盖和值守监控，执行输配水管道定期巡查制度。加强水源、出厂水、管网水水质检测，确保水质安全。

4．道路桥梁。一是检查管养单位落实安全生产、配齐安全生产管理人员，加强员工三级安全教育培训等情况；二是主次干道排水设施及检查井维护管养情况，路面有无塌陷和明显损坏的现象、雨污水检查井有无冒溢、缺失、破损、淤塞等现象；三是落实城市桥梁养护管理主体责任，将城市桥梁纳入养护监督体系，实施城市桥梁定期养护，排除城市桥梁安全隐患，做好对城市桥梁进行安全检测和加固改造。

5．城市污水。一是检查恒发污水处理厂安全生产责任制落实、安全操作规程和制度执行、隐患排查整改、水处理设备运行维护情况；二是强化对城镇污水处理设施及排水管线的检查维护，抓好易涝点整治，及时清淤管渠、检查井、雨水管道、雨水进水口，检修维护泵站，确保设施完好和正常运行。

6．农房建设。按照属地管理的原则，加强农房建设的行业指导监督，组织乡镇（街道）政府对辖区内在建农房进行检查，重点强化旧房拆除、地基基础、承重结构、抗震构造设施、围护结构，以及现场外脚手架、模板等危险性较大的部位和环节的检查。落实农房建设主体责任，督促农房建设单位或个人采取有效措施，及时消除存在的各类安全隐患。落实市级、乡镇政府属地监管责任，做到“四到场”，即建筑放样到场、基槽验线到场、施工关键节点（含安拆模板、搭建脚手架）到场、竣工验收到场，发现问题及时告知农户，对存在违反农房质量安全强制性技术规范的予以劝导或制止。

7．应急管理。建立健全事故灾害应急处置机制，督促各行业企业完善事故灾害应急预案，配齐应急队伍和物资，强化应急演练，加强汛期、高温、台风等特殊季节、灾害天气安全防范和应急值守措施，加强预警联动，提升事故灾害应急能力。

（三）强化部门监管责任。隐患排查治理专项行动坚持条块结合、以块为主。安监股、城建股、房管股、质安站、村镇站等有关股室要深入排查住建领域重大隐患，认真填写《2019年重大生产安全事故隐患汇总表》（附件1）；要查找薄弱环节，摸清安全风险，细化隐患排查治理专项行动方案，按照“三个必须”的原则，坚持安全生产工作与日常安全监管工作同部署、同实施、同检查，坚持安全生产工作抓日常、抓重点、抓长效。要在辖区企业和在建工程责任主体自查自纠的基础上，开展隐患排查治理专项行动监督检查，重点核查企业自查自纠工作质量，督促企业落实隐患整改闭环管理，对未按要求开展自查自纠的企业予以严肃处理；要将检查与调研结合起来，指导帮助企业找准薄弱环节，分析原因，提出对策，堵塞管理漏洞，完善安全管理制度，提升安全管理水平。

（四）强化执法问责。安监股、城建股、房管股、质安站、村镇站等有关股室要对住建领域安全生产隐患排查治理专项行动开展真查、严管、深督，综合运用法律手段、行政措施、市场机制，把安全生产责任和压力层层传导到企业，督促企业落实主体责任。坚持严格执法，对发现的安全生产违法违规行为要落实“四个一律”、“五个一批”要求，建立隐患整改不落实追责制度，对隐患排查治理专项行动走过场、整改治理不力的予以查处、通报，曝光一批重大隐患、严惩一批严重违法违规行为、公布惩戒一批严重失信“黑名单”企业，防止出现“政府热企业冷”，切实解决执法宽松软、“不长牙”的问题。对安全生产隐患排查治理不彻底、责任不落实引发生产安全事故的，坚持做到“四不放过”，从严问责相关责任单位和人员，加大挂牌督办和跟踪督导力度。

三、工作要求

（一）局各职能股室及有关单位要高度重视专项行动，主要领导要亲自过问、亲自督促工作进展，协调解决行动中遇到的难点问题。要结合我市住建领域安全生产实际，深入分析制约安全生产工作的突出问题和关键要素，坚持问题导向，细化重点任务和工作要求，落实人力、物力和财力保障。要加强对专项行动的动员部署，督促指导市属企业和在建工程责任主体制定自查自纠工作方案，明确组织机构、责任人员、工作目标、工作内容、时间安排和保障措施，切实把隐患排查治理工作抓实抓细抓好。

（二）创新工作方式。一要切实转变工作作风，注重工作实效，杜绝官僚主义、形式主义，工作中不搞“一刀切”，不搞“兴师动众”。综合运用“双随机、一公开”“四不两直”“随机走访”等工作方法，重点深入存在薄弱环节、重大风险、安全生产基础差的企业开展隐患排查治理。对安全生产基础好、管理规范、多年没有事故的企业少检查多提醒。二要严格规范执法行为，正确运用查封、扣押、停产停业整顿等强制措施，既要防止工作方式方法简单化，又要敢于当“铁面包公”，严抓严管，曝光一批重大隐患、严惩一批违法行为、公布一批联合惩戒“黑名单”企业。三要加强指导服务，通过调研指导、专家服务等方式深入一线开展隐患排查治理，注重挖掘隐患排查治理专项行动中的典型经验做法，形成一批可示范推广的典型经验做法。

（三）加强宣传发动。各有关单位要充分借助各类媒体，加大宣传力度、拓展宣传广度、延伸宣传深度，注重宣传效果，动员和引导干部职工、市属企业和在建工程责任主体，全面理解、参与和推进隐患排查治理专项行动，营造浓厚的社会氛围。要加强典型违法违规行为的公开曝光。要加强社会监督和舆论监督，进一步畅通安全生产的社会监督渠道，强化新闻媒体的舆论监督，确保专项行动取得良好成效。

（四）加强情况报送

城建股、房管股、质安站要安排专人负责隐患排查治理专项行动信息的报送工作，于6月23日、12月13日前分别将上半年、全年隐患排查治理专项行动工作开展情况报送局安监股。

联系人：王培相，联系电话：0257-3272520，传真：3272521，邮箱：2530360068@qq.com。

附件：漳平市住房和城乡建设局安全生产隐患排查治理

专项行动领导小组成员名单

漳平市住房和城乡建设局安全生产

隐患排查治理专项行动领导小组成员名单

组      长：黄东方（局党组成员、局长）

副  组  长：林志坚（局党组成员、副局长）

陈建初（局党组成员、副局长）

林昌华（局党组成员、副局长）

王培龙（副局长）

漳平市住房和城乡建设局安全生产隐患排查治理专项行动领导小组下设办公室，挂靠在安监股，林秋海兼任办公室主任。