附件

2018年度投资工程包汇总表

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程包名称** | **2018年计划完成投资** | **投资重点内容** | **责任领导** | **牵头部门** | **共同协调推进单位** | **主责人** | **备注** |
| **联系人** |
|  | **合计（35个）** | **287912.05**  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 贯彻落实一批（22个）年度计划198951.95万元 |
| **（一）继续推进一批投资工程包（18个）年度计划124483.95万元** |
| **1** | **农村公路建设与改造工程包** | **10000.00**  |  |  | **市交通局** |  |  |  |
| （1） | 农村公路建设与改造项目 | 10000.00  | 计划完成县、乡、村道建设45公里。 | 朱彩泰副市长 | 市交通局 | 相关乡镇（街道）、菁华路桥公司 | 主责人：卢永恒13906070328联系人：陈爱珍13055848278 | 　 |
| **2** | **高标准农田建设工程包** | **5244.95**  |  |  | **市国土局** |  |  |  |
| （1） | 高标准农田建设项目 | 5244.95  | 耕地平整及机耕道、灌溉沟渠等基础设施建设 | 张如春副市长陈良斌副市长欧阳钦从副市长 | 市国土局 | 市农业局、水利局、农综办 | 主责人：卢远恒13806994086联系人：凌雄伟18959021373 |  |
| **3** | **充电基础设施工程包** | **353.00**  |  |  | **市发改局** |  |  |  |
| (1) | 漳平市充电基础建设项目 | 353.00  | 建设公共充电桩25个以上。 | 张锋常务副市长 | 市发改局 | 国网龙岩供电公司漳平分公司 | 主责人：陈炳荣13906073385联系人：苏日柏15960929668 | 　 |
| **4** | **城乡公共停车场工程包** | **5100.00**  |  |  | **市住建局** |  |  |  |
| (1) | 漳平市城区停车场工程 | 5100.00  | 建设停车场630个：漳平西站停车场建设停车位210个（含大巴位11个）、菁城街道办事处立体停车场建设停车位20个、漳平一中停车场建设停车位400个。 | 张如春副市长 | 市住建局 | 菁城街道、市教育局、市华昇公司 | 主责人：黄东方13806981879联系人：戴志露18659775082 | 　 |
| **5** | **城乡生活垃圾处理工程包** | **1517.00**  |  |  | **市住建局** |  |  |  |
| （1） | 漳平市城市生活垃圾处理工程 | 833.00  | 完成清扫、保洁面积121万平方米。 | 张如春副市长 | 市住建局 | 市执法局、华昇公司 | 主责人：黄东方13806981879联系人：戴志露18659775082 | 　 |
| （2） | 漳平市农村生活垃圾处理工程 | 684.00  | 开展57个行政村的垃圾治理。 | 张如春副市长 | 市住建局 | 相关乡镇（街道） | 主责人：黄东方13806981879联系人：戴志露18659775082 | 　 |
| **6** | **农村生活污水治理工程包** | **1600.00**  |  |  | **市住建局** |  |  |  |
| （1） | 漳平市农村生活污水治理工程 | 1600.00  | 建设三格化粪池9872户。 | 张如春副市长 | 市住建局 | 相关乡镇（街道） | 主责人：黄东方13806981879联系人：戴志露18659775082 | 　 |
| **7** | **城区防洪治涝（高水高排）工程包** | **7000.00**  |  |  | **市水利局** |  |  |  |
| （1） | 城区防洪治涝（高水高排）工程 | 7000.00  | 续建漳平市城区高水高排项目，本项目结合漳平的实际情况和工程区水系分布，分为2个项目（城东片区湖库连通工程、城西片区高水高排及生态补水工程）。城东片区主要包括截洪坝、滞洪库、排洪隧洞、东坑溪河道整治；城西片区包括补水库拦河坝、滞洪前池、排洪隧洞及进出口控制闸、补水泵站、补水支洞、连通涵洞。 | 陈良斌副市长欧阳钦从副市长 | 市水利局 | 相关乡镇（街道） | 主责人：叶盛寿13507504573联系人：刘林宏15280403101 | 　 |
| **8** | **蓄引调水和水利防洪工程包** | **4300.00**  |  |  | **市水利局** |  |  |  |
| （1） | 蓄引调水工程包 | 2300.00  | 推进2座水库工程建设:1、漳平市赤水镇涵口水库项目,新建小（一）型水库1座，大坝为砌石重力坝，最大坝高42.1m，总库容113m3，新建渠道300m，投资2000万元；2、漳平水务项目（含永福后盂水库）省水投合作项目，新建小（一）型水库1座，总库容199.2万m³，主要有：拦河坝、溢洪道、进水口及灌溉（供水）工程，管网总长度DN500-300，投资300万元。 | 陈良斌副市长欧阳钦从副市长 | 市水利局 | 相关乡镇（街道） | 主责人：叶盛寿13507504573联系人：刘林宏15280403101 | 　 |
| （2） | 水利防洪工程包 | 2000.00  | 续建1个水利防洪工程:九龙江防洪工程龙岩段（一期）新建防洪堤2.5km。 | 陈良斌副市长欧阳钦从副市长 | 市水利局 | 相关乡镇（街道） | 主责人：叶盛寿13507504573联系人：刘林宏15280403101 | 　 |
| **9** | **安全生态水系建设工程包** | **3969.00**  |  |  | **市水利局** |  |  |  |
| （1） | 安全生态水系建设工程 | 3969.00  | 推进3个安全生态水系建设项目建设，综合治理河长30公里：1、漳平市九龙江北溪干流城区段安全生态水系建设项目，综合治理河长10公里；2、漳平市双洋溪南洋河段安全生态水系建设项目，综合治理河长10公里；3、漳平市黄祠溪安全生态水系建设项目，综合治理河长10公里； | 陈良斌副市长欧阳钦从副市长 | 市水利局 | 相关乡镇（街道） | 主责人：叶盛寿13507504573联系人：刘林宏15280403101 | 　 |
| **10** | **水土流失综合治理工程包** | **1420.00**  |  |  | **市水利局** |  |  |  |
| （1） | 水土流失综合治理工程 | 1420.00  | 计划实施综合治理水土流失面积2.78万亩。 | 陈良斌副市长欧阳钦从副市长 | 市水利局 | 相关乡镇（街道） | 主责人：叶盛寿13507504573联系人：刘林宏15280403101 | 　 |
| **11** | **小流域水环境综合整治工程包** | **23420.00**  |  |  | **市环保局** |  |  |  |
| （1） | 东门溪 | 20420.00  | 1、黄厝坂溪调水工程。2、漳平市城东片区高水高排工程。3、漳平市城西片区高水高排工程。4、城区污水网管工程建设30.55公里。5、漳平市东门溪、长北坑溪、灯笼坑溪、黄厝坂溪、铁路东溪整治。6、黄厝坂溪上游水闸设置工程。7、实施动力引水工程。8、铺设引水管道工程。9、登榜产业园区污水处理厂建设。10、菁城街道、和平镇环境整治项目。11、设置石墨烯光催化网建设。12、和平镇生猪污染治理工程。13、垃圾治理工程。14、登榜产业园区提升改造基础设施建设污水管道工程。15、实施溪河生态修复及湿地工程。16、实施清淤疏浚工程。 | 朱彩泰副市长 | 市环保局 | 市住建局、和平镇 | 　 | 　 |
| （2） | 东坑溪 | 1000.00  | 1、河道及支流清淤3.5公里；2、对东坑口区居民生活污水进行管道铺设；3、两岸建设生态堤；4、对垃圾进行收集处理等环境综合整治。 | 朱彩泰副市长 | 市环保局 | 芦芝镇、和平镇 | 主责人：蔡登峰13950807219联系人：杨舒洁15985832715 | 　 |
| （3） | 芦芝村小溪 | 1000.00  | 1、河道清淤5.5KM；2、建设2座人工湿地公园；3、管网建设2000米；4、对垃圾进行收集处理等环境综合整治。 | 朱彩泰副市长 | 市环保局 | 芦芝镇、和平镇 | 主责人：蔡登峰13950807219联系人：杨舒洁15985832715 | 　 |
| （4） | 外福口溪 | 1000.00  | 1、建设生活污水收集管网1000米；2、河道清淤8.5公里；3、建设1座人工湿地；4、对垃圾进行收集处理等环境综合整治。 | 朱彩泰副市长 | 市环保局 | 芦芝镇 | 主责人：蔡登峰13950807219联系人：杨舒洁15985832715 | 　 |
| **12** | **畜禽养殖废弃物资源化利用工程包** | **200.00**  |  |  | **市农业局** |  |  |  |
| （1） | 漳平市畜禽养殖废弃物资源化利用 | 200.00  | 推进畜禽养殖场资源化利用机械化，引导规模化养殖场安装机刮粪设备，计划完成安装机刮粪设备100台。改进节水养殖设备，鼓励养殖场安装漏缝地板，计划完成安装漏缝地板5万平方米。 | 朱彩泰副市长 | 市农业局 | 项目建设单位 | 主责人：郑庆坊13806981530联系人：陈婧18250117390 | 　 |
| **13** | **养老服务工程包** | **3795.00**  |  |  | **市民政局** |  |  |  |
| （1) | 漳平市永福镇敬老院建设项目 | 1125.00  | 占地面积2950平方米，建筑面积4623.5平方米，设计床位150张 | 朱彩泰副市长 | 市民政局 | 永福镇政府 | 主责人：刘光安13906970569主办人：李卫13605931608 | 　 |
| （2） | 农村幸福院等建设项目 | 2670.00  | 建设农村幸福院26座、养老服务站5座，照料中心2座。 | 朱彩泰副市长 | 市民政局 | 相关乡镇（街道） | 主责人：刘光安13906970569主办人：李卫13605931608 | 　 |
| **14** | **教育领域工程包** | **31390.00**  |  |  | **市教育局** |  |  |  |
| (1) | 公办幼儿园建设项目及社会资本建设普惠性幼儿园 | 2150.00  | 漳平市新桥镇西埔幼儿园、漳平市溪南中心幼儿园、漳平市城隍庙幼儿园、漳平市城北幼儿园、漳平市城南幼儿园、漳平市闽西南幼儿园、普惠性幼儿园1所 | 陈菲菲副市长 | 市教育局 | 市住建局 | 主责人：杨长德18850891986联系人：刘文俊13062246249 | 　 |
| (2) | 全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目 | 2590.00  | 实施校园校舍建设及设施设备购置 | 陈菲菲副市长 | 市教育局 | 市住建局 | 主责人：杨长德18850891986联系人：刘文俊13062246249 | 　 |
| (3) | 中小学校舍安全建设项目 | 850.00  | 象湖中心学校教学综合楼、芦芝小学教学楼 | 陈菲菲副市长 | 市教育局 | 市住建局 | 主责人：杨长德18850891986联系人：刘文俊13062246249 | 　 |
| (4) | 县域城区教育扩容建设项目 | 25800.00  | 漳平一中改扩建工程、漳平二中改扩建工程、漳平城北中小幼建设项目、漳平城区小幼建设项目 | 陈菲菲副市长 | 市教育局 | 市住建局 | 主责人：杨长德18850891986联系人：刘文俊13062246249 | 　 |
| **15** | **信息网络工程包** | **1200.00**  |  |  | **市数字办** |  |  |  |
| (1) | 移动通信基础设施工程 | 1200.00  | 做好通信塔、电源、机房、室内分布等基础设施的配套建设。完成150个通信基站建设。 | 张锋常务副市长 | 市数字办 | 中国铁塔龙岩分公司漳平区域 | 主责人：谢永胜13950890839，联系人：詹凯骅18605976953 | 　 |
| **16** | **建筑产业现代化工程包** | **600.00**  |  |  | **市住建局** |  |  |  |
| （1） | 中国•漳平户外休闲木竹制品孵化园项目 | 600.00  | 推进中国•漳平户外休闲木竹制品孵化园项目。 | 张如春副市长 | 市住建局 | 市工业园区管委会 | 主责人：黄东方13806981879联系人：戴志露18659775082 | 　 |
| **17** | **工业园区改造升级工程包** | **23000.00**  |  |  | **市经信局** |  |  |  |
| （1） | 漳平市工业园区改造升级工程 | 23000.00  | 1.园区干道工程：和安支三十九路建设工程、登安路建设工程、登兴路建设工程、大洋南路拓宽建设工程、大洋北路建设工程、康榜南路建设工程、康榜北路建设工程等；2、园区标准化厂房建设：登榜标准化厂房、木竹孵化园标准化厂设；3、工业园区供热管网工程，园区铺设管道20公里。 | 李小飞副市长 | 市经信局 | 市工业园区管委会 | 主责人：陈红星13806981530联系人：王毅13559307076 | 　 |
| **18** | **废弃矿山生态环境综合治理工程包** | **375.00**  |  |  | **市国土局** |  |  |  |
| （1） | 漳平市废弃矿山生态环境综合治理项目 | 375.00  | 通过加大矿山恢复治理投资力度，改善矿山生态环境，实施生态环境综合整治项目。减少矿山开采活动造成的矿山生态环境破坏。 | 张如春副市长 | 市国土局 | 市财政局、相关乡镇 | 主责人：卢远恒13806994086联系人：凌雄伟18959021373 | 　 |
| **（二）提升拓展一批投资工程包（4个）年度计划74468万元** |
| **19** | **造福工程易地扶贫搬迁工程包** | **8356.00**  |  |  | **市农业局、住建局** |  |  |  |
| （1） | 造福工程易地扶贫搬迁工程 | 5895.00  | 2018年造福工程易地扶贫搬迁国定对象180人，省定对象8人，同步搬迁对象1777人 | 陈良斌副市长 | 市农业局 | 市财政局、发改局 | 主责人：郑庆坊13806981530联系人：陈婧18250117390 | 　 |
| （2） | 漳平市农村危房改造 | 2461.00  | 完成农村危房改造837户任务。 | 张如春副市长 | 市住建局 | 相关乡镇（街道） | 主责人：黄东方13806981879联系人：戴志露18659775082 | 　 |
| **20** | **城乡配电网建设改造工程包** | **8057.00**  |  |  | **市发改局** |  |  |  |
| （1） | 漳平市城乡配电网建设项目 | 8057.00  | 建设110（35）千伏变电容量3.36万千伏安、线路25.55公里，10千伏及以下线路71.15公里、配变容量2.18万千伏安。 | 张锋常务副市长 | 市发改局 | 国网龙岩供电公司漳平分公司 | 主责人：陈炳荣13906073385联系人：苏日柏15960929668 | 　 |
| **21** | **特色小镇和美丽乡村建设工程包** | **57185.00**  |  |  | **市住建局** |  |  |  |
| （1） | 漳平永福花香小镇 | 37185.00  | 开展镇区道路畅通工程、农贸市场提升改造工程、两岸青年智慧创业园、镇政府至358国道（溪滨路）建设、永福精品花卉基地项目、新大山电子商务产业园等项目建设 | 张如春副市长 | 市住建局 | 市发改局，永福镇政府，特色小镇投资建设主体单位 | 主责人：黄东方13806981879联系人：戴志露18659775082 | 　 |
| （2） | 漳平市美丽乡村 | 20000.00  | 争取开展20个美丽乡村建设，围绕整治生活环境、整治农村生活污水、整治旧房裸房、提升公用设施建设水平、提升生态保护修复水平、提升经济社会发展水平，开展村庄整治建设 | 张如春副市长 | 市住建局 | 相关乡镇（街道） | 主责人：黄东方13806981879联系人：戴志露18659775082 | 　 |
| **22** | **城乡公共厕所建设工程包** | **870.00**  |  |  | **市住建局、旅游局** |  |  |  |
| （1） | 漳平市城区公厕工程 | 283.00  | 新建改造公厕8座。 | 张如春副市长 | 市住建局 | 市执法局、华昇公司 | 主责人：黄东方13806981879联系人：戴志露18659775082 | 　 |
| （2） | 漳平市农村公厕工程 | 330.00  | 建设农村公厕22个，其中乡镇公厕7个，农村公厕15个。 | 张如春副市长 | 市住建局 | 相关乡镇（街道） | 主责人：黄东方13806981879联系人：戴志露18659775082 | 　 |
| （3） | 漳平市旅游厕所建设 | 257.00  | 在A级景区、乡村旅游范围内建设旅游厕所,新建13座，改扩建3座。 | 李小飞副市长 | 市旅游局 | 相关乡镇（街道） | 主责人：游华东13507529672联系人：邓立亮15159087518 | 　 |
| **二** | **新增实施一批投资工程包（5个）年度计划18333.1万元** |
| **23** | **城镇污水管网新建改造和城市建成区黑臭水体整治工程包** | **5300.00**  |  |  | **市住建局** |  |  |  |
| （1） | 漳平市污水管网新建改造工程 | 5300.00  | 推进城市污水处理等建设，全市新建改造污水管网13公里以上。 | 张如春副市长 | 市住建局 | 市华昇公司 | 主责人：黄东方13806981879联系人：戴志露18659775082 | 　 |
| **24** | **城区交通拥堵节点治理工程包** | **600.00**  |  |  | **市住建局** |  |  |  |
| （1） | 漳平市交通拥堵节点治理工程 | 600.00  | 对漳平城区2处老红绿灯进行提升改造并新建6处红绿灯。  | 张如春副市长 | 市住建局 | 市华昇公司 | 主责人：黄东方13806981879联系人：戴志露18659775082 | 　 |
| **25** | **道路交通安全隐患路段整治工程包** | **10511.10**  |  |  | **市道安办** |  |  |  |
| （1） | 双洋镇城外村（28KM900+29KM） | 5.00  | 设置震荡标线、岔路口标志等 | 张辉副市长 | 市道安办 | 市公路局、双洋镇政府 | 主责人：谢建华13507536960联系人：陈瑾18950824090 | 　 |
| （2） | 南洋镇北寮村五尖岭隧道（49KM+50KM） | 64.00  | 隧道两侧洞壁贴面砖，增加隧道亮度 | 张辉副市长 | 市道安办 | 市公路局、南洋镇政府 | 主责人：谢建华13507536960联系人：陈瑾18950824090 | 　 |
| （3） | 南洋镇暖洲（60KM400+60KM500） | 3.00  | 设置震荡标线 | 张辉副市长 | 市道安办 | 市公路局、南洋镇政府 | 主责人：谢建华13507536960联系人：陈瑾18950824090 | 　 |
| （4） | 下桂林厚福大道（K111+674-K114+005） | 8005.00  | 路段拓宽双向四车道，沥青混凝土 | 张辉副市长 | 市道安办 | 市交通局 | 主责人：谢建华13507536960联系人：陈瑾18950824090 | 　 |
| （5） | 西园镇基太村（K0+000-K4+800） | 612.00  | 截弯取直，路面硬化，设置防撞墙、标志标线 | 张辉副市长 | 市道安办 | 市交通局、西园镇政府 | 主责人：谢建华13507536960联系人：陈瑾18950824090 | 　 |
| （6） | 下桂林江滨路（东坑口大桥到厚福路） | 1028.00  | 道路全面改造，路面硬化，划设标志标线，警示标志 | 张辉副市长 | 市道安办 | 市交通局 | 主责人：谢建华13507536960联系人：陈瑾18950824090 | 　 |
| （7） | 新建、改造交通信号灯项目 | 762.00  | 1、改造提升7处交通信号灯：漳平大桥路口、漳平东门路口、漳平工业路路口、漳平建平路口、漳平交通岛路口、漳平万成汽车站路口、漳平西园大桥路口。2、新建5处交通信号灯：漳平市医院路口、东环路景弘路路口、景弘路城隍路路口、厚福大道漳平南互通连接线路口、208省道桂林路路口 | 张辉副市长 | 市道安办 | 市住建局 | 主责人：谢建华13507536960联系人：陈瑾18950824090 | 　 |
| （8） | 防撞墙建设工程 | 32.10  | 设置防撞墙吾祠乡路段X677（2.75-2.89）；吾祠乡路段X677（2.97-3.08）；吾祠乡路段X677（3.31-3.38）；吾祠乡路段X677（8.30-8.43）；吾祠乡路段X677（18.65-18.72）；吾祠乡路段X677（33.03-33.24） | 张辉副市长 | 市道安办 | 市交通局 | 主责人：谢建华13507536960联系人：陈瑾18950824090 | 　 |
| **26** | **农村公路养护工程包** | **1492.00**  |  |  | **市交通局** |  |  |  |
| （1） | 农村公路养护工程 | 1492.00  | 计划完成危桥改造11座，县乡村道绿化551公里。 | 朱彩泰副市长 | 市交通局 | 相关乡镇（街道） | 主责人：卢永恒13906070328联系人：陈爱珍13055848278 | 　 |
| **27** | **农村饮水安全巩固提升工程包** | **430.00**  |  |  | **市水利局** |  |  |  |
| （1） | 农村饮水安全巩固提升工程 | 430.00  | 实施1个乡镇规模化供水及农村饮水安全巩固提升工程，受益人口2905人。 | 陈良斌副市长欧阳钦从副市长 | 市水利局 | 相关乡镇（街道） | 主责人：叶盛寿13507504573联系人：刘林宏15280403101 | 　 |
| 三 | **结合实际实施一批投资工程包（8个）年度计划70627万元** |
| **28** | **植树造林投资工程包** | **1452.00**  |  |  | **市林业局** |  |  |  |
| （1） | 漳平市植树造林建工程 | 1452.00  | 着力抓好现有林分的提升改造。通过实施森林生态景观带、重点生态区位林分修复、其他人工更新造林等工程，实现森林质量明显提升，森林生态效能显著提高，林业产业增效，林农增收。 | 陈良斌副市长欧阳钦从副市长 | 市林业局 | 相关乡镇（街道） | 主责人：陈志平13806996625联系人：欧庚英13850662077 | 　 |
| **29** | **科技创新平台工程包** | **3000.00**  |  |  | **市经信局** |  |  |  |
| （1） | 漳平木竹产业园孵化器 | 3000.00  | 建设漳平木竹产业园 | 李享常委副市长 | 市经信局 | 市工业园区管委会 | 主责人：陈红星13806981530联系人：王毅13559307076 | 　 |
| **30** | **卫生领域工程包** | **1100.00**  |  |  | **市卫计局** |  |  |  |
| （1） | 漳平市妇幼保健院产儿科服务能力提升工程 | 1100.00  | 医用气体改造、门诊病房改造3100平方米、医院信息化改造、医疗设备添置更新和医院停车场及环境改造。 | 陈菲菲副市长 | 市卫计局 | 漳平市第二医院（市妇幼保健院） | 主责人：连美全13806981530联系人：林明南18959052628 | 　 |
| **31** | **红色景区保护与开发工程包** | **1500.00**  |  |  | **市旅游局** |  |  |  |
| （1） | 象湖镇红色景区保护与开发建设项目 | 1500.00  | 象湖红色革命旧址群3A景区改造提升：杨美村防洪堤1.5公里、护岸600米、亲水步道700米、亲水广场1800平方米、人行桥一座、景观亭一座、园林绿化3000平方米、村庄部分美化绿化 | 李小飞副市长 | 市旅游局 | 象湖镇政府 | 主责人：游华东13507529672联系人：邓立亮15159087518 | 　 |
| **32** | **重点企业技术改造工程包** | **20000.00**  |  |  | **市经信局** |  |  |  |
| （1） | 漳平美丽家园木屋及构件自动化生产制造项目 | 14000.00  | 总建筑面积29万平方米，年产16万套儿童滑梯、9.5万套儿童木屋、3.6万立方米防腐木制品。 | 张锋常务副市长 | 市经信局 | 和平镇政府、福建省漳平木村林产有限公司 | 主责人：陈红星13806981530联系人：王毅13559307076 | 　 |
| （2） | 漳平天守（福建）超纤科技股份有限公司超纤革二期项目 | 3500.00  | 新增用地135亩，建筑面积9万平方米，建设国际标准化厂房等附属设施，引进2条国际先进的超纤生产线及5条无纺布生产线。 | 张锋常务副市长 | 市经信局 | 西园镇政府、漳平天守（福建）超纤科技股份有限公司 | 主责人：陈红星13806981530联系人：王毅13559307076 | 　 |
| （3） | 漳平市津榕明胶有限公司年产3000吨食用明胶改扩建及环境整治项目 | 2500.00  | 项目新增用地面积29.7亩，建筑面积8000平方米，项目采用了酸法、酶法等先进技术、工艺，主要购置膜过滤浓缩机，挤胶成型机，长网干燥自动化设备，污水处理二期工程，建成食品添加剂-胶生产线第2条。 | 张锋常务副市长 | 市经信局 | 芦芝镇政府、漳平市津榕明胶有限公司 | 主责人：陈红星13806981530联系人：王毅13559307076 | 　 |
| **33** | **现代农业产业园区工程包** | **280.00**  |  |  | **市农业局** |  |  |  |
| （1） | 南洋镇标准化水仙茶厂建设项目 | 280.00  | 拟在南洋镇暖洲村、利田村、党口村新建6座现代标准化水仙茶厂，共计2250㎡左右。茶厂采用现代标准化生产加工技术，提升漳平市水仙茶制作水平，促进一二产业深度融合发展，提升现代农业产业园区建设水平。 | 陈良斌副市长 | 市农业局 | 南洋镇政府 | 主责人：郑庆坊13806981530联系人：陈婧18250117390 | 　 |
| **34** | **城市路网建设工程包** | **42720.00**  |  |  | **市住建局** |  |  |  |
| （1） | 漳平市城市路网工程 | 42720.00  | 福满北路、顶兴路、中和路三期、福满路二期、南龙铁路漳平西站通站道路、第二附小支路、林隆南路二期提升改造、林昌路、登榜产业园区提升改造基础设施建；江滨北路、景弘路、菁华大道（原工业路）二期、和平南路、菁华大道（西园大桥至省道203线）、外环东路“白改黑”项目 | 张如春副市长 | 市住建局 | 市发改局、市华昇公司 | 主责人：黄东方13806981879联系人：戴志露18659775082 | 　 |
| **35** | **城市绿化美化提升工程包** | **575.00**  |  |  | **市住建局** |  |  |  |
| （1） | 漳平市城市绿化美化工程 | 575.00  | 漳平市九龙广场景观绿化提升改造工程、九龙江（下桂林段）生态绿化修复工程 | 张如春副市长 | 市住建局 | 市执法局、华昇公司 | 主责人：黄东方13806981879联系人：戴志露18659775082 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |