附件3

农村建房监管要点

（闽政办〔2021〕55号）

| 监管 类型 | 工 作 要 求 |
| --- | --- |
| 一、 村民 住宅 管理 | 三层及以下村民自建住宅： （1）应办理宅基地审批、乡村建设规划许可或工程规划许可。 （2）应选用标准通用图，或委托有资质的设计单位或具备注册执业资格的设计人员设计；委托农村建筑工匠或有资质的施工单位施工，并签订建房合同（明确质量安全责任、质量保证期限和双方的权利义务）。委托建筑工匠的，应明确一名有施工管理经验、经培训的“工匠带头人”负责施工管理；委托施工单位的，应明确一名施工负责人和安全员负责现场施工管理。 （3）申请乡村建设规划许可时，应提供设计图纸、施工合同，工匠带头人出具从业情况、施工质量安全承诺书和培训证明。 |
|  | 三层以上村民建房、集中统建住宅： （1）应办理宅基地审批、乡村建设规划许可或工程规划许可。限额以下的工程由乡镇进行工程质量安全监管；限额以上的工程应按要求委托监理，办理施工许可，纳入法定工程质量安全监督体系。 （2）应委托有资质的设计、施工单位进行设计、施工，明确一名施工负责人和安全员到岗履职，并编制施工安全技术措施（含禁止使用竹外脚手架、木支撑模板，以及确保坡屋面模板支撑牢固可靠的技术要求）。 |
|  | 既有房屋改扩建（加层）、影响主体结构安全装修工程： （1）应委托有资质单位对结构安全性进行鉴定，办理乡村建设规划许可或工程规划许可。 （2）加层及涉及建筑主体、承重结构变动的，应委托有资质设计单位提出设计方案。 （3）应委托有资质施工单位施工，明确一名施工负责人和安全员到岗履职，并编制施工安全技术措施。 （4）限额以下的工程由乡镇进行工程质量安全监管，并办理竣工验收；限额以上的工程应按要求委托监理，纳入法定工程质量安全监督体系。 |
| 二、 农村 公共 建筑 管理 | 农村公共建筑：包含校舍、厂房、市场、宗教活动场所、民俗场所、老年人活动场所、殡葬设施等非住宅项目。 （1）应办理用地审批、乡村建设规划许可或工程规划许可。 （2）应委托有资质的设计、施工单位进行设计、施工。 其中：限额以下的工程由乡镇进行工程质量安全监管；限额以上的工程应按要求委托监理，纳入法定工程质量安全监督体系。 |
| 三、 施工 现场 管理 | 施工现场应悬挂施工公示牌，接受监督。其中：村民自建住宅应公示审批文件、建房人姓名、工匠带头人（或施工单位及负责人）姓名、宅基地面积和四至、建房层数、监督电话等信息，并张贴“一张图”、建筑立面图和平面图；农村公共建筑、集中统建住宅应按规定公示审批文件和建设、施工、监理单位及相关负责人、监督电话等信息。 |